# Plan para la Administración de la Configuración del Software del Sistema “PsicoGestión”

Versión 0.2

11 de agosto de 2026

Preparado por: Equipo 1

Realizó:

Israel Cruz Morales

Juan Daniel Kao Pech

Victor Hugo Rosado Koyoc

Emiliano Antonio Arceo Márquez

Alejandro David Ramayo Herrera

Eduardo Alexander Canto Paredes

Tyrone Julián Johnson Dorantes

Control de Documentación

Control de Configuración

| Título: | Plan para la Administración de la Configuración del Software del Sistema “PsicoGestión” |
| --- | --- |
| Referencia: | PG-ACS-01 |
| Autor: | Equipo 1 |
| Fecha: | 28 de agosto de 2026 |

Histórico de versiones

| Versión | Fecha | Estado | Responsable | Nombre de archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 25/Mar/2026 | B | Equipo 6 | PlanACS.docx |
| 0.2 0.3 | 11/Ago/2026 28/08/2026 | B B | Equipo 6 Equipo 1 | PG-ACS-v0.2.docx PG-ACS-v0.3.docx |

Estado: (B)orrador, (R)evisión, (A)probado

Histórico de cambios

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 25/Mar/2026 | No aplica, primera versión borrador |
| 0.2 03 | 11/Ago/2026 28/08/2026 | Ajustes en sección 2.1 (roles), incorporación del organigrama (2.1.3) y agregación de la sección 3.1 con la definición de elementos de configuración, nomenclatura, productos, versiones y estructura de almacenamiento. qiwiq |

## Aprobación del documento

| ________________________________ Nombre Administrador de la Configuración | Fecha |
| --- | --- |
| ________________________________ Nombre Líder del Proyecto | Fecha |
| ________________________________ Nombre Coordinadora de la Clínica | Fecha |

## Contenido

Plan para la Administración de la Configuración del Software del Sistema “PsicoGestión”	1

Aprobación del documento	2

Contenido	3

Lista de figuras	4

1	Introducción	5

1.1 Propósito.	6

1.2 Alcance.	6

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.	7

1.4 Referencias.	7

1.5 Panorama general.	8

2	Administración	8

2.1 Organización.	9

2.1.1 Roles	9

2.1.2 Mesa de control de cambios.	10

2.1.3 Organigrama.	11

2.2 Entrenamiento.	11

3	Actividades de la ACS	12

3.1 Identificación de los elementos de configuración.	13

3.1.1 Especificación de la identificación.	13

3.1.1.1 Nomenclatura de los elementos de configuración.	13

3.1.1.2 Productos que van a estar bajo la AC.	13

3.1.1.3 Numeración de las versiones.	14

3.1.1.4 Estructura de almacenamiento en la biblioteca de AC.	15

3.1.1.5 Formación de líneas base.	17

3.2 Control de la configuración.	19

3.2.1 Control físico.	19

3.2.2.1 Mecanismo de almacenamiento de la documentación física.	19

3.2.2.2 Mecanismo de respaldo personal.	20

3.2.2.3 Mecanismo de respaldo de la biblioteca de AC.	21

3.2.2.4 Check In.	22

3.2.2.5 Check Out.	24

3.2.2.6 Identificación de la forma de petición de cambios.	25

3.3 Estado de la configuración.	30

3.4 Auditorías a la configuración.	31

## Lista de figuras

Introducción

1.1 Propósito.

El propósito de este documento es establecer los lineamientos, procesos y herramientas para gestionar, controlar y rastrear de manera estructurada los elementos y cambios del sistema PsicoGestión a lo largo de su ciclo de vida.

Dado que el sistema evolucionará mediante distintas liberaciones (iniciando con un Producto Mínimo Viable enfocado en la gestión de citas), este plan asegura que su crecimiento sea ordenado, predecible y sin afectar la operación de la clínica.

En particular, define directrices para:

Identificación de la configuración: Control de versiones de código, base de datos, documentación y configuraciones.

Control de cambios y trazabilidad: Gestión formal de modificaciones para evitar errores en la asignación de citas.

Gestión de entornos y despliegues: Control de versiones entre desarrollo, pruebas y producción, incluyendo rollback.

Auditoría y estado: Seguimiento de versiones, cambios y funcionamiento del sistema.

De este modo, este plan actúa como marco de referencia para garantizar la integridad del sistema, la coordinación del equipo técnico y la entrega de un software confiable para el personal administrativo.

1.2 Alcance.

El presente Plan de Administración de la Configuración abarca las actividades de gestión, control y auditoría aplicadas al ciclo de vida del sistema PsicoGestión, incluyendo las fases de desarrollo, pruebas, despliegue y mantenimiento.

Este plan entra en vigor a partir del desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP), enfocado en la gestión de citas, pacientes, terapeutas y salas y se mantendrá vigente durante la evolución del sistema mediante futuras liberaciones.

Elementos bajo el control de este plan (Elementos de Configuración): Las políticas y procedimientos descritos en este documento se aplicarán estrictamente a los siguientes componentes del proyecto:

Código fuente: Frontend y backend del sistema, incluyendo la lógica de gestión de citas, validaciones y control de disponibilidad.

Base de datos: Esquemas, migraciones y estructuras relacionadas con pacientes, citas, terapeutas y salas.

Documentación: Documentos de especificación de requerimientos, arquitectura del sistema, planes de pruebas y manuales de usuario (guías de operación para el personal administrativo).

Configuraciones de entorno: Archivos y variables para los entornos de desarrollo, pruebas y producción.

Límites y Exclusiones (Fuera de alcance): Para mantener el enfoque en la calidad e integridad del software, las siguientes áreas quedan explícitamente excluidas del alcance de este plan de configuración:

Infraestructura física y de red: Configuración y mantenimiento de equipos, red institucional o servicios externos.

Hardware del usuario: Equipos utilizados por el personal administrativo.

Procesos clínicos: Actividades propias de la atención psicológica o levantamiento de información de primer contacto, dado que el sistema únicamente apoya la gestión administrativa.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

ACS (Administración de la Configuración del Software). Proceso para controlar y gestionar los elementos del sistema.

EC (Elemento de Configuración). Componente del sistema sujeto a control (código, base de datos, documentos).

CCB (Change Control Board). Mesa encargada de evaluar y aprobar cambios.

FSC (Formato de Solicitud de Cambio). Documento para registrar cambios.

MVP (Producto Mínimo Viable). Primera versión funcional del sistema.

ERS. Documento de requerimientos del sistema.

Rollback. Reversión a una versión anterior estable.

1.4 Referencias.

Los siguientes documentos son referenciados en alguna parte de este plan:

| Título | Versión | Fecha | Organización |
| --- | --- | --- | --- |
| Especificación de Requerimientos del Software (ERS) del Sistema PsicoGestión | [VERSIÓN ERS] | [FECHA ERS] | Departamento de Mejora Continua en TI |
| Project Charter del Sistema PsicoGestión | Versión 0.1 | 25 de febrero de 2026 | Departamento de Mejora Continua en TI |

Los documentos referenciados se encuentran almacenados en el repositorio oficial del proyecto en GitHub y en la carpeta compartida del proyecto en Google Drive, ambos administrados por el Administrador de la Configuración.

1.5 Panorama general.

El presente documento describe de manera estructurada los procesos, roles y mecanismos necesarios para llevar a cabo la Administración de la Configuración del sistema PsicoGestión.

En primer lugar, se presenta la organización del proceso de configuración, incluyendo los roles involucrados y sus responsabilidades dentro del control del sistema. Posteriormente, se detallan las actividades de identificación de los elementos de configuración, estableciendo qué componentes del sistema serán controlados y cómo serán versionados.

Asimismo, se describen los procesos de control de la configuración, los cuales abarcan la gestión de cambios, el control de versiones, los mecanismos de Check-In y Check-Out, así como la administración de entornos y despliegues. Estos procesos permiten asegurar que cualquier modificación al sistema se realice de forma controlada y trazable.

Finalmente, el documento incluye los mecanismos de seguimiento del estado de la configuración y las auditorías, con el fin de garantizar la integridad del sistema, la consistencia entre sus versiones y la correcta implementación de los cambios aprobados.

Administración

2.1 Organización.

2.1.1 Roles

Para garantizar el control, la integridad y la correcta evolución del sistema, se definen los siguientes roles dentro del proceso de Administración de la Configuración:

Administrador de la Configuración (Configuration Manager)

Responsable de gestionar y controlar los elementos de configuración del sistema. Administra los repositorios de código, define y hace cumplir las políticas de control de versiones y supervisa la correcta aplicación de los procesos de configuración.

Asimismo, se encarga de:

- Crear y mantener las líneas base del sistema.

- Gestionar los despliegues entre entornos (desarrollo, pruebas y producción).

- Garantizar la existencia de respaldos del código y la base de datos.

- Asegurar la trazabilidad de los cambios.

Gestor del Proyecto (Project Manager / Líder Técnico)

Actúa como enlace entre las necesidades del negocio (clínica) y el equipo técnico. Es responsable de planificar, coordinar y supervisar el desarrollo del sistema, asegurando el cumplimiento de los objetivos definidos.

Entre sus funciones se encuentran:

- Autorizar la ejecución de cambios aprobados.

- Supervisar el cumplimiento del cronograma.

- Priorizar solicitudes de cambio.

- Resolver bloqueos técnicos u operativos.

Desarrollador (Ingeniero de Software)

Responsable de implementar los cambios en el sistema conforme a los requerimientos aprobados. Trabaja directamente sobre el código fuente y la base de datos, asegurando que las modificaciones no afecten la funcionalidad existente.

Sus responsabilidades incluyen:

- Desarrollar nuevas funcionalidades o correcciones.

- Documentar los cambios realizados.

- Generar solicitudes de integración (Pull Requests).

- Garantizar que no se afecten procesos críticos como la asignación de citas o la disponibilidad de recursos.

Analista de Pruebas (QA / Tester)

Responsable de validar la calidad del sistema antes de su liberación. Verifica que los cambios implementados cumplan con los requerimientos y no introduzcan errores.

Sus funciones incluyen:

- Ejecutar pruebas funcionales y de regresión.

- Validar el comportamiento del sistema en escenarios reales.

- Detectar fallos antes del despliegue.

- Garantizar que el sistema mantenga su estabilidad y usabilidad.

2.1.2 Mesa de control de cambios.

La Mesa de Control de Cambios (CCB) es el órgano responsable de evaluar, aprobar, rechazar o posponer cualquier solicitud de modificación al sistema PsicoGestión, con base en los siguientes criterios:

- Impacto en la gestión de citas (núcleo del sistema).

- Riesgo de errores o inconsistencias.

- Beneficio operativo para el usuario.

- Costo y tiempo de implementación.

- Correspondencia con los requerimientos definidos.

Su objetivo es garantizar que los cambios generen valor, no comprometan la estabilidad del sistema y contribuyan a una gestión eficiente de citas y recursos.

Miembros y responsabilidades:

Presidente de la Mesa / Evaluador Técnico

- Puesto: Gestor del Proyecto / Líder Técnico

- Responsabilidades:

  - Recibir y analizar las solicitudes de cambio.

  - Evaluar la viabilidad técnica.

  - Determinar el impacto en tiempo, costo y arquitectura.

  - Tomar la decisión final sobre la implementación del cambio.

Representante del Negocio / Evaluador Operativo

- Puesto: Coordinador Administrativo de la Clínica

- Responsabilidades:

  - Representar las necesidades del usuario final (secretaria).

  - Evaluar el impacto operativo del cambio.

  - Validar que el cambio mejore la gestión de citas y procesos administrativos.

  - Asegurar alineación con los objetivos del negocio.

Asesor de Integridad

- Puesto: Administrador de la Configuración

- Responsabilidades:

  - Identificar los elementos de configuración afectados.

  - Evaluar riesgos de regresión.

  - Verificar que el cambio no afecte funcionalidades críticas.

  - Definir la estrategia de integración y despliegue seguro.

2.1.3 Organigrama.

2.2 Entrenamiento.

Para garantizar la correcta adopción, operación y mantenimiento del sistema PsicoGestión, se definen dos líneas de capacitación: entrenamiento operativo para el personal administrativo y entrenamiento técnico para el equipo de desarrollo y configuración.

A. Entrenamiento Operativo (Personal administrativo)

El objetivo es asegurar que el personal pueda utilizar el sistema de manera eficiente en la gestión de citas, incluso en situaciones de atención en tiempo real.

Las necesidades de capacitación incluyen:

- Gestión de citas y pacientes: Uso del sistema para registrar, consultar y actualizar información de pacientes, así como visualizar la disponibilidad de terapeutas y salas.

- Interpretación de la interfaz: Comprensión de los elementos visuales de la agenda (estados de citas, disponibilidad y restricciones del sistema).

- Prevención de errores: Uso adecuado del sistema para evitar conflictos en la asignación de citas y recursos.

- Manejo de contingencias: Procedimientos a seguir ante fallas de red o del sistema, incluyendo el registro temporal manual y la posterior captura en el sistema.

- Material de apoyo: Uso de guías rápidas y manuales orientados a las tareas más frecuentes.

B. Entrenamiento Técnico (Equipo de desarrollo y soporte)

El objetivo es estandarizar la gestión técnica del sistema, asegurando que los cambios se implementen de forma controlada y sin afectar su funcionamiento.

Las necesidades de capacitación incluyen:

- Control de versiones: Uso de herramientas como Git y cumplimiento de la estrategia de ramificación.

- Gestión de despliegues: Procedimientos para liberar versiones en los distintos entornos (desarrollo, pruebas y producción).

- Rollback: Ejecución de procesos de reversión ante fallos en producción.

- Gestión de cambios: Registro, análisis y seguimiento de solicitudes mediante la Mesa de Control de Cambios (CCB), garantizando la trazabilidad.

Actividades de la ACS

3.1 Identificación de los elementos de configuración.

3.1.1 Especificación de la identificación.

La identificación de los elementos de configuración tiene como objetivo definir de manera clara, única y trazable todos los componentes del sistema PsicoGestión que serán gestionados bajo control de configuración. Esto permite asegurar la correcta administración de versiones, cambios y relaciones entre los distintos artefactos del sistema.

3.1.1.1 Nomenclatura de los elementos de configuración.

Se establece una convención de nombres estandarizada para identificar cada tipo de elemento de configuración, permitiendo su fácil rastreo y control.

Donde:

PG: Identificador del proyecto (PsicoGestión).

vX.X.X: Versión del elemento.

<módulo> / <componente>: Identificador específico.

| Id | Tipo de producto | Nomenclatura |
| --- | --- | --- |
| EC-01 | Código fuente | PG-COD-<módulo>-vX.X.X |
| EC-02 | Base de datos | PG-BD-vX.X.X |
| EC-03 | Especificación de Requerimientos de Software (ERS) | PG-ERS-vX.X.X |
| EC-04 | Project Charter | PG-PC-vX.X.X |
| EC-05 | Plan de Administración de la Configuración (ACS) | PG-ACS-vX.X.X |
| EC-06 | Plan de comunicación | PG-PCOM-vX.X.X |
| EC-07 | Plan de administración de riesgos | PG-PR-vX.X.X |
| EC-08 | Manual de usuario | PG-MU-vX.X.X |
| EC-09 | Casos de prueba | PG-CP-vX.X.X |
| EC-10 | Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQAP) | PG-SQAP-vX.X.X |
| EC-11 | Minuta (MIN) | PG-MIN-XX |
| EC-12 | Plan de Pruebas (PP) | PG-PP-vX.X.X |
| EC-13 | Calendario (CAL) | PG-CAL-vX.X.X |

3.1.1.2 Productos que van a estar bajo la AC.

EC-01

Nombre del Producto: Código fuente.

Características: Implementa la lógica del sistema, incluyendo gestión de citas, pacientes, terapeutas y salas.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación de cambios y “merge” a rama principal.

Dueño/Responsable: Equipo de desarrollo / Administrador de la configuración.

Formatos a controlar: .astro .ts, .html, .css.

EC-02

Nombre del Producto: Base de datos.

Características: Estructura de datos para almacenamiento de información del sistema.

Punto de entrada: Migraciones aprobadas.

Responsable: Backend / Administrador de la configuración.

Formatos: .sql, .dump.

EC-03

Nombre del Producto: Especificación de Requerimientos de Software (ERS).
Características: Documento que define los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
Punto de entrada a la línea base: Aprobación formal del documento por los interesados.
Responsable: Líder de proyecto.

Formatos a controlar: .docx, .pdf.

EC-04

Nombre del Producto: Project Charter.

Características: Define el alcance, objetivos, interesados y lineamientos generales del proyecto.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación formal del documento.

Responsable: Líder de proyecto.

Formatos a controlar: .docx, .pdf.

EC-05

Nombre del Producto: Plan de Administración de la Configuración (ACS).

Características: Establece el control de versiones, cambios y elementos de configuración del sistema.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación del plan.

Responsable: Configuration Manager.

Formatos a controlar: .docx, .pdf.

EC-06

Nombre del Producto: Plan de comunicación.

Características: Define los canales, roles y flujo de comunicación del proyecto.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación del plan.

Responsable: Líder de proyecto.

Formatos a controlar: .docx, .pdf.

EC-07

Nombre del Producto: Plan de administración de riesgos.

Características: Identifica, analiza y establece estrategias para la gestión de riesgos del proyecto.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación del plan.

Responsable: Líder de proyecto.

Formatos a controlar: .docx, .pdf.

EC-08

Nombre del Producto: Configuración de entornos.

Características: Variables y parámetros de ejecución.

Punto de entrada: Configuración validada.

Responsable: Configuration Manager.

Formatos: .env, .json.

EC-09

Nombre del Producto: Casos de prueba.

Características: Conjunto de entradas, condiciones de ejecución y resultados esperados para 	validar el funcionamiento del sistema.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación de la suite de pruebas.

Responsable: Responsable de Pruebas / QA.

Formatos a controlar: .docx, .pdf, .xlsx.

EC-10

Nombre del Producto: Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQAP).

Características: Define los procedimientos y estándares para garantizar la calidad de los 	procesos y productos del proyecto.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación formal del plan.

Responsable: Responsable de Calidad (SQA).

Formatos a controlar: .docx, .pdf.

EC-11

Nombre del Producto: Minuta (MIN).

Características: Registro de acuerdos, pendientes y temas tratados en las reuniones del 	proyecto.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación de los participantes de la reunión.

Responsable: Secretaría / Líder de proyecto.

Formatos a controlar: .docx, .pdf.

EC-12

Nombre del Producto: Plan de Pruebas (PP).

Características: Define la estrategia, el alcance, los recursos y el cronograma de las actividades 	de prueba del sistema.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación formal del plan.

Responsable: Responsable de Pruebas / QA.

Formatos a controlar: .docx, .pdf.

EC-13

Nombre del Producto: Calendario (CAL).

Características: Cronograma general del proyecto que detalla las fases, hitos, entregables y 	plazos de ejecución.

Punto de entrada a la línea base: Aprobación formal del cronograma por el equipo e 	interesados.

Responsable: Líder de proyecto.

Formatos a controlar: .pdf, .xlsx, .mpp.

3.1.1.3 Numeración de las versiones.

El sistema de versionado del proyecto PsicoGestión sigue el estándar de Versionado Semántico, representado mediante el esquema MAJOR.MINOR.PATCH, donde:

MAJOR: Se incrementa cuando se realizan cambios incompatibles con versiones anteriores o se liberan módulos funcionales completamente nuevos (ej. incorporación del módulo de expedientes clínicos). El incremento de MAJOR reinicia MINOR y PATCH a 0.

MINOR: Se incrementa cuando se añaden nuevas funcionalidades compatibles con la versión anterior (ej. agregar un nuevo filtro de búsqueda de pacientes). El incremento de MINOR reinicia PATCH a 0.

PATCH: Se incrementa cuando se realizan correcciones de errores o ajustes menores que no alteran la funcionalidad existente (ej. corrección de un fallo en la visualización de la agenda).

Ejemplos:

1.0.0 — Primera versión estable del MVP (gestión de citas, pacientes, terapeutas y salas).

1.1.0 — Incorporación de una nueva funcionalidad al MVP.

1.1.1 — Corrección de un error detectado en la versión 1.1.0.

2.0.0 — Liberación de un módulo mayor (ej. expedientes clínicos).

Ubicación del número de versión según tipo de elemento de configuración:

| Tipo de EC | Dónde se coloca la versión |
| --- | --- |
| Código fuente | En el tag de Git del repositorio (ej. v1.0.0) y en el archivo de configuración del proyecto (ej. package.json o equivalente). |
| Base de datos | En el nombre del archivo de migración (ej. PG-BD-v1.0.0.sql) y en el historial de migraciones del sistema. |
| Documentación (.docx / .pdf) | En la portada del documento, en el encabezado de cada página y en el Histórico de Versiones. |
| Configuraciones de entorno | En el nombre del archivo o en un campo de metadatos (ej. PG-ENV-produccion-v1.0.0.env). |

La versión inicial de cualquier elemento de configuración que entre por primera vez a la Biblioteca de AC será 0.1.0, indicando su estado de borrador. La versión 1.0.0 se asigna únicamente cuando el elemento ha sido aprobado formalmente y entra a la primera línea base oficial del proyecto.

3.1.1.4 Estructura de almacenamiento en la biblioteca de AC.

El proyecto PsicoGestión utiliza un único repositorio centralizado (monorepo) alojado en GitHub como Biblioteca principal de Administración de la Configuración. La estructura de directorios definida a continuación es de uso obligatorio tanto en el repositorio remoto como en la máquina local de cada desarrollador.

psicogestion/                          Raz del repositorio

├── frontend/                         Interfaz de usuario (secretaria)

│   ├── src/

│   │   ├── components/              Componentes reutilizables de la UI

│   │   ├── pages/                   Vistas principales (agenda, pacientes)

│   │   └── assets/                  Recursos estéticos (imgenes, conos)

│   └── public/

├── backend/                          Lógica del servidor

│   ├── src/

│   │   ├── controllers/             Controladores de cada mdulo

│   │   ├── models/                  Modelos de datos

│   │   ├── routes/                  Definición de rutas de la API

│   │   └── services/                Lógica de negocio y concurrencia

│   └── config/                      Configuración del servidor

├── database/                         Scripts y migraciones de BD

│   ├── migrations/                  Archivos de migración versionados

│   │   └── PG-BD-v1.0.0.sql

│   └── seeds/                       Datos de prueba (semilla)

├── docs/                             Documentación oficial del proyecto

│   ├── ERS/                         Especificación de Requerimientos

│   ├── charter/                     Project Charter

│   ├── ACS/                         Plan de Administración de la Configuracion

│   ├── manuales/                    Manuales de usuario

│   └── pruebas/                     Planes y casos de prueba

├── .env.example                      Plantilla de variables de entorno

├── .gitignore                        Archivos excluidos del control de versiones

└── README.md                         Descripción general y gua de inicio

Consideraciones importantes:

Los archivos .env con valores reales (credenciales de producción o staging) nunca deben subirse al repositorio. Solo se sube .env.example como plantilla.

La carpeta database/seeds/ contiene exclusivamente datos ficticios para pruebas. Queda prohibido incluir datos reales de pacientes o de la clínica.

La documentación en docs/ corresponde a versiones aprobadas de cada EC. Los borradores se gestionan en Google Drive y se integran al repositorio únicamente al alcanzar una versión formal.

3.1.1.5 Formación de líneas base.

Una línea base es una versión del sistema formalmente aprobada y congelada en un punto específico del tiempo, que sirve como referencia oficial para el desarrollo subsecuente y como punto de retorno ante cualquier falla. Ningún elemento que forme parte de una línea base puede ser modificado sin pasar por el proceso formal de Control de Cambios y aprobación de la Mesa de Control de Cambios (CCB).

Línea Base 1 — Baseline de Requerimientos (BL-REQ)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Congelar el alcance funcional acordado del MVP antes de iniciar el desarrollo. |
| Contenido | ERS aprobada, Project Charter firmado. |
| ¿Cuándo se crea? | Al concluir la fase de análisis y requerimientos, previo al inicio del desarrollo. |
| ¿Quién autoriza? | Mesa de Control de Cambios (CCB). |
| ¿Quién la crea? | Administrador de la Configuración. |
| ¿Quién la verifica? | Gestor del Proyecto y Representante del Negocio (Coordinación de la Clínica). |
| Identificador | BL-REQ-v1.0.0 |
| Fecha estimada | 20/Ago/2026 – 21/Ago/2026 (Incremento 0 – Configuración inicial) |

Línea Base 2 — Baseline del MVP (BL-MVP)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Propósito | Marcar la primera versión funcional y estable del sistema lista para producción. |
| Contenido | Código fuente v1.0.0, base de datos v1.0.0, documentación aprobada (ERS, ACS, Manual de Usuario) y configuraciones de entorno de producción. |
| ¿Cuándo se crea? | Al superar todas las pruebas funcionales y de regresión del MVP, previo al despliegue en producción. |
| ¿Quién autoriza? | Mesa de Control de Cambios (CCB). |
| ¿Quién la crea? | Administrador de la Configuración (mediante tag en GitHub: v1.0.0). |
| ¿Quién la verifica? | Analista de Pruebas (QA) y Gestor del Proyecto. |
| Identificador | BL-MVP-v1.0.0 |
| Fecha estimada | 09/Oct/2026 (Incremento 3 – Validación final técnica del MVP) |

Proceso general de creación de una línea base:

El Gestor del Proyecto solicita formalmente la creación de una línea base a la CCB.

La CCB verifica que todos los elementos candidatos hayan pasado por el proceso de Check-In y cuenten con aprobación de QA.

El Administrador de la Configuración crea el tag de versión en GitHub y genera el respaldo correspondiente de la base de datos.

Se genera el acta de creación de la línea base, firmada por los miembros de la CCB, y se resguarda en el repositorio (docs/ACS/) y en el archivo físico de la coordinación.

La línea base queda bloqueada. Cualquier modificación posterior deberá tramitarse como un FSC ante la CCB.

3.2 Control de la configuración.

3.2.1 Control físico.

3.2.2.1 Mecanismo de almacenamiento de la documentación física.

Aunque el desarrollo del proyecto se gestiona predominantemente mediante repositorios y herramientas digitales, existen artefactos e información que, por normatividad institucional de la facultad o por requerimientos legales, deben mantenerse en formato físico. El manejo de esta documentación se regirá por los siguientes lineamientos:

Mecanismo de mantenimiento y correspondencia: Toda documentación física generada por el proyecto se almacenará en carpetas de archivo dedicadas y debidamente etiquetadas. Para garantizar la correspondencia exacta con su contraparte electrónica, cada documento impreso deberá incluir en su portada o encabezado el código de versión exacto (ej. v1.0-MVP), la fecha de impresión y el enlace (o referencia) al repositorio digital (ej. Google Drive o GitHub) donde reside el archivo original. El documento físico con firmas autógrafas se considerará la "versión maestra" o legal.

Versiones que se mantendrán en almacenamiento físico: Para evitar la acumulación innecesaria de papel, no se imprimirán los borradores ni las iteraciones diarias. Únicamente se almacenarán en físico las Líneas Base aprobadas (versiones finales acordadas). Esto incluye:

- Actas de aprobación y firmas de requerimientos del Producto Mínimo Viable (MVP).

- Actas de la Mesa de Control de Cambios (CCB) donde se autoricen modificaciones críticas al alcance o presupuesto.

- Cartas de entrega-recepción del sistema y minutas de capacitación firmadas por el personal administrativo (secretarias).

Ubicación y Responsable: El archivo físico del proyecto se resguardará en un archivero designado dentro de las oficinas de la Coordinación Administrativa de la Clínica de Asuntos Generales (o en su defecto, en la jefatura designada por la Facultad de Psicología). El Administrador de la Configuración, en conjunto con el Coordinador Administrativo de la Clínica, serán los responsables de salvaguardar estos documentos, auditar su integridad y controlar el acceso a los mismos.

Documentación externa exclusiva en papel: El sistema interactuará con información que solo existe en medios físicos y que está fuera del control del equipo de desarrollo, pero que es vital para el ecosistema del proyecto. Esta documentación incluye:

- Los formatos de estudios socioeconómicos y expedientes físicos de "primer contacto" (apertura de expediente).

- Las agendas físicas heredadas (históricas) previas a la digitalización.

- Manuales de operación de hardware (conmutadores telefónicos) o políticas impresas de la red de la universidad. Esta documentación externa seguirá siendo administrada bajo las políticas de archivo clínico y administrativo vigentes de la UADY, y el software únicamente hará referencia a ella mediante identificadores (ej. Número de Expediente Físico del paciente).

3.2.2.2 Mecanismo de respaldo personal.

Este mecanismo establece las directrices para salvaguardar el trabajo en progreso (código fuente, scripts de bases de datos locales y documentos en borrador) de cada miembro del equipo de desarrollo, de manera previa a su integración en los repositorios centralizados y oficiales del proyecto.

Para prevenir la pérdida de información debido a fallas de hardware local, cortes de energía o errores humanos durante la construcción del sistema PsicoGestión, se establecen los siguientes parámetros:

Frecuencia:

- Código fuente: Deberá respaldarse de forma continua mediante la creación de confirmaciones locales (commits) al finalizar una unidad lógica de trabajo o, como mínimo, una vez al día al término de la jornada de desarrollo.

- Bases de datos locales: Los datos de prueba utilizados para simular el registro de pacientes y la disponibilidad de consultorios deberán respaldarse semanalmente o antes de ejecutar migraciones estructurales destructivas.

- Documentación en progreso: El guardado y sincronización deberá ser automático y en tiempo real.

Formato de Almacenamiento:

- El código fuente y los archivos de configuración se mantendrán en su formato nativo dentro de ramas (branches) locales del sistema de control de versiones (ej. Git).

- Los respaldos de las bases de datos locales se generarán como volcados de datos (dumps) en formato estándar (ej. .sql o .json).

- Los documentos técnicos y de diseño se trabajarán en formatos ofimáticos estándar (ej. .docx, .pdf) o lenguajes de marcado ligero (ej. Markdown .md).

Lugar de Almacenamiento:

- Almacenamiento Primario: El disco duro local de la estación de trabajo de cada desarrollador.

- Almacenamiento Redundante (Nube): Para los archivos y documentos que no forman parte del repositorio de código, se utilizará una carpeta compartida en un servicio de almacenamiento en la nube institucional (ej. Google Drive o OneDrive) asignado específicamente al proyecto.

Nota: Todo código fuente local debe ser empujado (pushed) periódicamente a una rama de trabajo remoto (no a la rama principal de producción) en la plataforma de alojamiento de repositorios (ej. GitHub/GitLab) para asegurar su disponibilidad en caso de daño total del equipo físico del desarrollador.

Responsabilidad: Cada ingeniero de software o miembro del equipo técnico es el único responsable de la integridad, ejecución y verificación de sus respaldos personales hasta que dichos artefactos sean transferidos formalmente al Administrador de la Configuración o integrados a la Línea Base del proyecto.

3.2.2.3 Mecanismo de respaldo de la biblioteca de AC.

La Biblioteca de Administración de la Configuración (AC) concentra todos los Elementos de Configuración (Ecs) oficiales, aprobados y en producción del Sistema PsicoGestión. Para garantizar la continuidad del servicio de la clínica y la recuperación ante desastres (Disaster Recovery), se establecen las siguientes políticas de respaldo centralizado:

Frecuencia de los respaldos:

- Código Fuente y Entornos: Los repositorios centralizados (ej. la rama main o de producción) cuentan con un control de versiones continuo. Se generará una etiqueta (tag) de versión inmutable cada vez que se apruebe y libere un nuevo pase a producción.

- Base de Datos (Producción): Al contener información crítica de pacientes, especialistas y citas agendadas, se programarán respaldos automatizados e incrementales diariamente (ej. a las 23:59 hrs, fuera del horario de atención de la clínica). Adicionalmente, se realizará un respaldo completo (full backup) de forma semanal.

- Documentación Oficial (Líneas Base): La documentación aprobada por la Mesa de Control de Cambios se respaldará cada vez que se genere una nueva versión oficial del documento o al cierre de un hito del proyecto.

Formato de los respaldos:

- Bases de Datos: Los volcados de la base de datos de producción se almacenarán en formatos estándar y comprimidos (ej. .sql.gz o .dump). Por la naturaleza sensible de la información clínica y personal, estos archivos deberán estar cifrados (encriptados) en reposo.

- Código Fuente: Se mantendrá en la arquitectura nativa del sistema de control de versiones distribuido (ej. formato .git).

- Documentación: Las líneas base (documentos inmutables y firmados) se almacenarán en formato .pdf para evitar alteraciones accidentales, conservando los archivos editables originales en su formato ofimático.

Lugar de Almacenamiento:

- Almacenamiento Primario (Nube): Los repositorios de código residirán en plataformas seguras de alojamiento en la nube (ej. GitHub, GitLab). Los volcados de base de datos se enviarán a un servicio de almacenamiento de objetos (ej. Amazon S3, Google Cloud Storage) configurado con políticas de retención (ej. eliminar respaldos con más de 30 días de antigüedad para optimizar costos).

- Almacenamiento Redundante (Local/Institucional): Como medida de contingencia adicional frente a pérdidas de acceso a la nube, se descargará una copia mensual de la biblioteca completa de AC (código, base de datos ofuscada y documentos) en un disco duro externo o servidor local resguardado por el Administrador de la Configuración.

Responsable: La configuración, automatización, monitoreo y verificación periódica de la integridad de estos respaldos (pruebas de restauración) recaerá estrictamente en el Administrador de la Configuración, quien deberá reportar cualquier anomalía a la Mesa de Control de Cambios.

3.2.2.4 Check In.

El proceso de Check-In define el mecanismo formal mediante el cual un Elemento de Configuración (EC) es integrado desde el entorno de desarrollo hacia la Biblioteca de Administración de la Configuración (repositorio central), garantizando que únicamente los cambios aprobados, validados y verificados formen parte de la línea base del sistema.

Este proceso está directamente vinculado al mecanismo de Control de Cambios, por lo que ningún Check-In podrá realizarse sin que exista una Solicitud de Cambio (FSC) previamente aprobada por la Mesa de Control de Cambios (CCB)

Flujo del Proceso de Check-In:

- Aprobación del Cambio (CCB):
Toda modificación debe contar con un Formato de Solicitud de Cambio (FSC) previamente evaluado y aprobado por la Mesa de Control de Cambios (CCB). Sin esta aprobación no se permite la integración de cambios al sistema.

- Desarrollo del Cambio y Pruebas Locales:
El Desarrollador implementa la solución en una rama de trabajo aislada (feature o bugfix), siguiendo el proceso de Check-Out previamente definido. Antes de continuar con el proceso, debe ejecutar las pruebas locales pertinentes para asegurar que el código compile correctamente, cumpla con los requerimientos establecidos y no afecte funcionalidades existentes.

- Confirmación de Cambios (Commit):
El Desarrollador registra los cambios mediante commits estructurados, asegurando que cada uno contenga mensajes claros y haga referencia al identificador del cambio (ej. PG -BUG-004).

- Solicitud de Integración (Pull Request):
El Desarrollador envía una solicitud formal de integración (Pull Request) hacia la rama de integración (develop o staging), incluyendo la descripción del cambio y su relación con el FSC.

- Revisión de Código (Code Review):
El Líder Técnico o Revisor asignado evalúa la calidad del código, validando que cumpla con estándares técnicos, no introduzca errores y esté alineado con los requerimientos aprobados.

- Validación por QA (Pruebas):
El Analista de Pruebas (QA) ejecuta pruebas funcionales y de regresión para asegurar que el cambio cumple con lo solicitado y no afecta la estabilidad del sistema.

- Aprobación Final:
Una vez superadas las revisiones técnicas y pruebas, el Administrador de la Configuración valida que el proceso se haya cumplido correctamente. En cambios críticos, podrá requerirse validación adicional por parte de la CCB.

- Integración (Merge – Check-In):
El Administrador de la Configuración o el responsable autorizado realiza el merge hacia la rama principal o de integración, incorporando el cambio a la línea base del sistema.

Manejo de errores del proceso:

En cualquier etapa del proceso de Check-In, si se detectan inconsistencias, errores o incumplimiento de los criterios establecidos, el cambio deberá ser devuelto al Desarrollador correspondiente para su corrección, reiniciando el flujo desde la fase que corresponda.

Roles y responsabilidades en el proceso de Check-In

Desarrollador (Ingeniero de Software):
Responsable de implementar los cambios conforme al FSC aprobado, trabajando en una rama aislada. Debe realizar commits claros con el identificador del cambio, ejecutar pruebas locales para evitar errores o regresiones, generar la solicitud de integración (Pull Request) y atender las observaciones derivadas del proceso.

Líder Técnico / Revisor de Código:
Responsable de evaluar la solicitud de integración, verificando que el código cumpla con los estándares del proyecto y con el requerimiento aprobado. Debe identificar posibles errores o riesgos y autorizar o rechazar la integración, proporcionando retroalimentación al Desarrollador.

Analista de Pruebas (QA / Tester):
Responsable de validar la calidad del cambio mediante pruebas funcionales y de regresión. Debe asegurar que no se afecten funcionalidades existentes, documentar errores y aprobar o rechazar el cambio desde el punto de vista de calidad.

Administrador de la Configuración:
Responsable de supervisar el cumplimiento del proceso de Check-In, verificar aprobaciones previas y ejecutar la integración final del cambio. Debe controlar versiones, mantener la trazabilidad y asegurar la integridad de la línea base.

Mesa de Control de Cambios (CCB):
Responsable de evaluar y aprobar las solicitudes de cambio, analizando su impacto técnico y operativo. En cambios críticos, valida la autorización previa a su integración en la línea base.

3.2.2.5 Check Out.

El proceso de Check-Out define el mecanismo mediante el cual un miembro del equipo técnico obtiene una copia controlada y actualizada de un Elemento de Configuración (EC) desde la Biblioteca de Administración de la Configuración hacia su entorno de trabajo local.

Este proceso permite que el Desarrollador trabaje de forma aislada sobre nuevas funcionalidades o correcciones, sin afectar la línea base del sistema en producción. Asimismo, el Check-Out se encuentra directamente vinculado al proceso de Control de Cambios, por lo que únicamente podrá realizarse sobre cambios previamente aprobados mediante un Formato de Solicitud de Cambio

(FSC).

Flujo del Proceso de Check-Out:

- Autorización y Asignación: El proceso inicia cuando una solicitud de cambio (FSC) ha sido aprobada por la Mesa de Control de Cambios (CCB) y asignada formalmente a un Desarrollador.

- Sincronización de la Línea Base (Pull/Fetch): El Desarrollador sincroniza su entorno local con el repositorio central, obteniendo la versión más reciente de la rama de integración (develop) o producción (main) según lo indicado. Antes de crear una nueva rama, deberá asegurarse de que no existan cambios pendientes sin integrar en su entorno local.

- Creación de Rama de Trabajo: El Desarrollador crea una rama de trabajo aislada siguiendo la convención de nomenclatura:  <tipo>/<identificador>. Donde el tipo indica la naturaleza del cambio (feature, bugfix o hotfix) y el identificador corresponde al código del FSC.

- Preparación del Entorno de Desarrollo:
El Desarrollador configura su entorno local asegurando la correcta instalación de dependencias, variables de entorno y servicios necesarios para la ejecución del sistema.En caso de requerir datos para pruebas, deberá utilizar información simulada o de prueba (datos semilla), quedando estrictamente prohibido el uso de datos reales de producción. Asimismo, deberá verificar que el sistema se ejecute correctamente en su entorno antes de iniciar el desarrollo del cambio.

Roles y responsabilidades en el proceso de Check-Out

Desarrollador (Ingeniero de Software):

Responsable de obtener la versión actualizada del sistema, crear la rama de trabajo correspondiente y preparar su entorno de desarrollo. Debe asegurar que trabaja sobre la versión correcta del código y que el entorno local se encuentra correctamente configurado.

Gestor del Proyecto / Líder Técnico:

Responsable de autorizar el inicio del desarrollo mediante la asignación formal de cambios aprobados, asegurando que las actividades estén alineadas con los objetivos del proyecto.

Administrador de la Configuración (Configuration Manager):

Responsable de garantizar la disponibilidad del repositorio central y definir las políticas de control de versiones, incluyendo la nomenclatura de ramas y lineamientos de trabajo.

3.2.2.6 Identificación de la forma de petición de cambios.

Con el objetivo de garantizar que cualquier modificación al Sistema PsicoGestión sea evaluada, controlada y trazable, se establece un mecanismo formal de gestión de cambios basado en el uso obligatorio de un Formato de Solicitud de Cambio (FSC).

Toda solicitud de cambio ya sea la corrección de un error o la incorporación de una nueva funcionalidad, deberá registrarse exclusivamente a través de un sistema centralizado de gestión de incidencias, mediante dos canales definidos según el tipo de solicitante: GitHub Issues para el equipo técnico, y un formulario de Google Forms para el personal administrativo de la clínica (secretaria y coordinación). Ambos canales convergen en el mismo flujo de evaluación por parte de la Mesa de Control de Cambios. No se aceptarán solicitudes informales (verbales, mensajes o correos sin estructura), ya que esto compromete la trazabilidad del proceso.

El registro de un FSC es un requisito indispensable para iniciar cualquier actividad de desarrollo, por lo que ningún cambio podrá ser implementado, probado o integrado al sistema sin contar con una solicitud previamente registrada y aprobada por la Mesa de Control de Cambios (CCB).

El Formato de Solicitud de Cambio (FSC) deberá contener, como mínimo, los siguientes campos obligatorios:

- Datos del solicitante: nombre y cargo (ej. secretaria de la Clínica de Asuntos Generales).

- Fecha de solicitud: fecha en la que se levanta el reporte.

- Descripción del cambio o problema: explicación detallada de la modificación requerida o del error identificado.

- Justificación o impacto operativo: motivo del cambio y beneficio esperado en la operación.

- Prioridad sugerida: clasificación inicial (Alta, Media o Baja), sujeta a validación y ajuste por parte de la CCB.

Esquema de Numeración y Control: Para asegurar la identificación única y la trazabilidad de cada solicitud a lo largo de todo el ciclo de vida del software, se establece un esquema de codificación alfanumérico estandarizado, asignado automáticamente al momento de registrar el FSC.

El formato será el siguiente: [PROYECTO]-[TIPO]-[NÚMERO SECUENCIAL]

Donde:

- [PROYECTO]: Identificador del sistema. Se utilizará "PG" (PsicoGestión).

- [TIPO]: Clasificación del cambio:

  - REQ: nueva funcionalidad o mejora

  - BUG: corrección de error

  - INF: cambios de infraestructura

  - DOC: modificaciones en documentación

- [NÚMERO SECUENCIAL]: número correlativo que inicia en 001

Ejemplos:

- PG -BUG-004

- PG -REQ-012

Este identificador deberá utilizarse de manera obligatoria en todas las etapas del proceso de desarrollo, incluyendo la nomenclatura de ramas, los commits y las solicitudes de integración (Pull Request), garantizando la trazabilidad completa del cambio desde su registro hasta su integración en la línea base.

De esta forma, la Mesa de Control de Cambios, el equipo de desarrollo y el personal de la clínica podrán referirse a cada solicitud de manera precisa, evitando ambigüedades y asegurando un control adecuado del sistema.

Control de Cambios.

El mecanismo de Control de Cambios establece el proceso formal mediante el cual se gestionan todas las modificaciones al Sistema PsicoGestión, desde su identificación hasta su implementación y liberación en producción. Su objetivo es garantizar que todos los cambios sean evaluados, autorizados, desarrollados y verificados de manera controlada, evitando desviaciones en el alcance y asegurando la estabilidad operativa del sistema.

Este proceso se basa en el uso obligatorio del Formato de Solicitud de Cambio (FSC), el cual permite mantener la trazabilidad completa de cada modificación a lo largo de su ciclo de vida. Ningún cambio podrá ser desarrollado o integrado sin contar con un FSC previamente aprobado por la Mesa de Control de Cambios (CCB).

Flujo del Proceso de Control de Cambios:

- Recepción y Registro:
Un usuario o miembro del equipo identifica una necesidad o falla y registra un Formato de Solicitud de Cambio (FSC) en el sistema de gestión, obteniendo un identificador único, el cual será utilizado durante todo el proceso.

- Análisis de Impacto (Evaluación Técnica):
El equipo de desarrollo analiza la solicitud para determinar su viabilidad técnica, el esfuerzo requerido y los Elementos de Configuración afectados (código, base de datos, documentación).

- Resolución de la Mesa de Control de Cambios (CCB):
La CCB evalúa la solicitud con base en el análisis técnico y las prioridades del negocio. El comité emite un dictamen formal: Aprobado, Rechazado o Pospuesto. En esta etapa también se valida o ajusta la prioridad del cambio.

- Asignación y Ejecución (Desarrollo):
Si el cambio es aprobado, se asigna a un Desarrollador, quien inicia el proceso de Check-Out, creando una rama de trabajo asociada al identificador del FSC. El desarrollo se realiza conforme a lo autorizado, sin incorporar cambios no aprobados.

- Integración Técnica (Check-In Inicial):
El Desarrollador realiza commits referenciando el identificador del FSC y genera una solicitud de integración (Pull Request). El código es revisado (Code Review) por el Líder Técnico, quien valida su calidad y cumplimiento de estándares. En caso de observaciones, el cambio es devuelto para corrección.

- Verificación y Pruebas (QA):
Una vez aprobado técnicamente, el Analista de Pruebas ejecuta pruebas funcionales y de regresión para validar que el cambio cumple con lo solicitado y no afecta funcionalidades existentes. Si se detectan fallas, el cambio es regresado al Desarrollador, reiniciando el flujo desde la fase de desarrollo.

- Integración y Despliegue (Check-In final y Liberación):
Tras superar todas las validaciones, el Administrador de la Configuración autoriza el Check-In final, integra el cambio a la Línea Base del sistema y ejecuta el despliegue en el entorno de producción. Previo a la liberación, se realiza un respaldo del sistema y, posteriormente, se actualiza la documentación correspondiente. Finalmente, se notifica al solicitante y se cierra el FSC.

El mecanismo de Control de Cambios define el ciclo de vida completo de cualquier modificación propuesta para el Sistema PsicoGestión, desde que una necesidad es identificada por el usuario (ej. la secretaria de la clínica) hasta que la solución es implementada, probada y liberada en el entorno de producción. Su objetivo primordial es evitar la "corrupción del alcance" (añadir funciones innecesarias) y garantizar que ninguna actualización rompa la estabilidad operativa del sistema.

Responsables y responsabilidades en el flujo de Control de Cambios:

- Solicitante (secretaria / Coordinación Clínica):
Responsable de identificar la necesidad operativa y registrar el Formato de Solicitud de Cambio (FSC) de manera clara y completa. Una vez implementado el cambio, debe validar en su entorno de trabajo que la solución cumple con lo solicitado.

- Mesa de Control de Cambios (CCB):
Responsable de evaluar, priorizar y decidir sobre las solicitudes de cambio con base en su impacto técnico, operativo y de negocio. Actúa como el filtro del proyecto, aprobando únicamente los cambios que aporten valor y no comprometan la estabilidad del sistema.

- Desarrollador:
Responsable de implementar el cambio conforme al FSC aprobado, siguiendo los procesos de Check-Out y Check-In. Debe asegurar la calidad técnica del código, documentar la solución implementada y atender las observaciones derivadas de revisiones o pruebas.

- Líder Técnico / Revisor de Código:
Responsable de validar la calidad del código mediante revisiones técnicas, asegurando el cumplimiento de estándares, la correcta implementación del requerimiento y la ausencia de errores antes de su validación funcional.

- Analista de Pruebas (QA):
Responsable de validar la calidad del sistema mediante pruebas funcionales y de regresión. Tiene la autoridad para rechazar cambios que no cumplan con los criterios establecidos, devolviéndolos al Desarrollador para su corrección.

- Administrador de la Configuración:
Responsable de supervisar el cumplimiento del proceso de control de cambios, garantizar la integridad de la Biblioteca de Configuración y ejecutar la integración final del cambio. Asimismo, debe gestionar versiones, asegurar la trazabilidad y realizar respaldos antes de cualquier liberación en producción.

Ensamble del producto final.

El proceso de Ensamble y Liberación del producto define las actividades necesarias para construir, empaquetar y desplegar en producción una versión estable del Sistema PsicoGestión. Este proceso se ejecuta únicamente sobre código previamente integrado mediante el proceso de Check-In. Asimismo, cada versión ensamblada corresponde a un conjunto específico de Formatos de Solicitud de Cambio (FSC), lo que permite mantener la trazabilidad completa entre los cambios implementados y la versión liberada del sistema.

Para garantizar que el proceso sea repetible, controlado y libre de errores humanos, el ensamble y la liberación se dividen en las siguientes fases:

1. Mecanismo de Ensamble del Producto (Build Process): El ensamble consiste en compilar y empaquetar el código fuente aprobado en la línea base del sistema dentro de un entorno controlado. Este proceso incluye:

- Resolución de dependencias:
Se obtienen automáticamente todas las librerías y componentes necesarios para la correcta ejecución del sistema.

- Compilación y optimización:
El código fuente del frontend y backend es compilado, optimizado y preparado para su ejecución en entornos de producción.

- Generación del artefacto:
Se genera un artefacto inmutable (por ejemplo, una carpeta de compilación o contenedor) que representa exactamente la versión del sistema a ser liberada, incluyendo los cambios asociados a los FSC aprobados.

2. Mecanismo de Liberación (Release & Deployment): Una vez ensamblado el producto, se procede a su liberación en el entorno de producción mediante el siguiente flujo:

- Respaldo previo:
Antes de cualquier despliegue, se realiza un respaldo completo de la base de datos de producción para prevenir la pérdida de información.

- Configuración del entorno:
Se aplican las variables de entorno y configuraciones de seguridad correspondientes al entorno de producción, asegurando el uso de credenciales y recursos reales.

- Migración de base de datos:
En caso de existir cambios estructurales, se ejecutan las migraciones necesarias para actualizar la base de datos de forma controlada.

- Despliegue del artefacto:
El artefacto generado es desplegado en el servidor de producción.

- Pruebas de humo (Smoke Testing):
Posterior al despliegue, se realizan pruebas básicas de funcionamiento para verificar la disponibilidad del sistema, incluyendo acceso, carga de la agenda y operaciones principales.

- Notificación y cierre:
Una vez validada la operación, se notifica a los usuarios correspondientes y se procede al cierre de los FSC asociados a la liberación.

Roles y responsabilidades

- Administrador de la Configuración: Responsable de ejecutar el proceso de ensamble y liberación del sistema. Debe garantizar que únicamente se despliegue código previamente validado mediante el proceso de Check-In, controlar las versiones liberadas, mantener la trazabilidad con los FSC asociados y asegurar la generación de respaldos antes de cualquier actualización en producción.

3.3 Estado de la configuración.

El mecanismo de Evaluación del Estado de la Configuración tiene como propósito registrar, rastrear y reportar de manera continua la evolución del Sistema PsicoGestión. Este proceso permite mantener visibilidad completa sobre las versiones del sistema, los cambios implementados y el estado de las solicitudes de cambio (FSC), garantizando la trazabilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del software.

Para llevar a cabo esta evaluación, el Administrador de la Configuración utilizará las herramientas oficiales del proyecto (sistema de gestión de incidencias y repositorio de código) como fuente única de información, generando los siguientes reportes formales:

- Reporte de Notas de Liberación (Estado de la Línea Base)

Contenido: Documenta de manera precisa la versión del sistema actualmente desplegada en producción, incluyendo los identificadores de los FSC integrados, las funcionalidades incorporadas y los errores corregidos. Este reporte se genera como resultado del proceso de Check-In y liberación del sistema.

Frecuencia: Se genera en cada evento de liberación (cada vez que se realiza un ensamble y despliegue en producción).

Destinatarios: Equipo técnico (versión detallada) y personal administrativo de la clínica (versión resumida).

- Reporte de Estatus de Solicitudes de Cambio (FSC)

Contenido: Presenta el estado actualizado de todas las solicitudes de cambio registradas, clasificándolas por fase del proceso (Nuevas, En análisis, Aprobadas por la CCB, En desarrollo, En pruebas, Integradas o Cerradas). Permite evaluar el avance del proyecto y detectar posibles retrasos o cuellos de botella.

Frecuencia: Se genera de forma quincenal o previo a cada sesión de la Mesa de Control de Cambios.

Destinatarios: Miembros de la CCB, incluyendo el Gestor del Proyecto y la Coordinación de la Clínica.

- Reporte de Consistencia de Entornos

Contenido: Verifica la correspondencia entre el código almacenado en la Biblioteca de Configuración (repositorio central) y la versión desplegada en producción, asegurando que todos los cambios hayan sido integrados mediante el proceso formal de Check-In. Su objetivo es detectar inconsistencias o desviaciones en los entornos del sistema.

Frecuencia: Se realiza de forma mensual como medida de control y mantenimiento preventivo.

Destinatarios: Administrador de la Configuración y Gestor del Proyecto.

Responsabilidades: La extracción, validación, archivo y distribución de estos reportes recae estrictamente en el Administrador de la Configuración, quien deberá garantizar que los documentos históricos permanezcan almacenados de forma segura para futuras auditorías por parte de la Facultad de Psicología.

3.4 Auditorías a la configuración.

El mecanismo de Auditorías a la Configuración tiene como propósito verificar de manera sistemática y objetiva que el Sistema PsicoGestión cumple con los lineamientos establecidos en este plan, asegurando que todos los cambios hayan sido gestionados conforme al proceso formal de Control de Cambios y que no existan modificaciones no autorizadas en el sistema.

Estas auditorías se enfocan en validar la integridad del sistema, la consistencia entre los entornos, la trazabilidad de los cambios mediante los Formatos de Solicitud de Cambio (FSC) y la correcta aplicación de los procesos de Check-In y liberación.

Alcance de la auditoría:

Durante cada auditoría se deberán verificar los siguientes aspectos:

- Consistencia del código y despliegue:
Se valida que el código en la rama de producción del repositorio coincida con el artefacto desplegado en el entorno de producción, asegurando que todos los cambios hayan sido integrados mediante el proceso formal de Check-In.

- Trazabilidad de cambios (FSC):
Se comprueba que cada modificación en el sistema (código, base de datos o documentación) esté vinculada a un FSC aprobado por la Mesa de Control de Cambios (CCB).

- Integridad de la base de datos:
Se verifica que los cambios estructurales hayan sido aplicados mediante migraciones controladas y que no existan modificaciones directas fuera del proceso establecido.

- Validación de respaldos:
Se realiza una prueba de restauración de los respaldos de la base de datos para garantizar que la información pueda recuperarse correctamente ante fallos o incidentes.

- Coherencia de la documentación:
Se valida que las notas de liberación, manuales de usuario y documentación técnica correspondan a la versión del sistema actualmente en operación.

Tipos de auditoría

Se establecen los siguientes tipos de auditoría:

- Auditoría de línea base:
Se realiza previo a cada liberación importante del sistema. Para el proyecto PsicoGestín se tienen programadas dos: el 20/Ago/2026 (previo a BL-CONFIG) y el 08/Oct/2026 (previo a BL-MVP). Su objetivo es actuar como el último control de calidad antes de desplegar una nueva versión en producción.

- Auditoría de proceso:
Se ejecuta de forma periódica (mensual) como medida de mantenimiento preventivo, verificando que el equipo cumpla con los procesos definidos de control de cambios y gestión de configuración. Para el proyecto PsicoGestín se tienen programadas dos: el 18/Sep/2026 (cierre Incremento 2) y el 20/Oct/2026 (previa al cierre formal).

- Auditoría extraordinaria:
Se realiza bajo demanda en caso de incidentes críticos, fallas de seguridad, inconsistencias detectadas en producción o cualquier evento que sugiera desviaciones del proceso establecido.

Roles y responsabilidades

- Gestor del Proyecto (Auditor Interno):
Responsable de ejecutar las auditorías, evaluar el cumplimiento de los procesos y emitir observaciones o recomendaciones.

- Administrador de la Configuración:
Responsable de proporcionar la información necesaria para la auditoría, incluyendo historiales de cambios, registros de despliegue, evidencias de los entornos y documentación del sistema.

- Mesa de Control de Cambios (CCB):
Responsable de dar seguimiento a los hallazgos relevantes y tomar decisiones en caso de detectarse desviaciones en el proceso.

- Coordinación Administrativa de la Clínica (Observador):
Participa como observador en la validación de la documentación y en la confirmación de que el sistema cumple con las necesidades operativas.

Resultados de la auditoría

Cada auditoría deberá generar un informe formal que documente los hallazgos, desviaciones detectadas y acciones correctivas recomendadas. Dicho informe será resguardado por el Administrador de la Configuración como parte del historial del proyecto y servirá como evidencia para futuras evaluaciones o revisiones académicas.