# Project Charter
para Sistema
“PsicoGestión”

Versión 0.4

26 de agosto de 2026



Preparado por: Equipo 1

Realizó:

Israel Cruz Morales

Juan Daniel Kao Pech

Victor Hugo Rosado Koyoc

Emiliano Antonio Arceo Márquez

Alejandro David Ramayo Herrera

Eduardo Alexander Canto Paredes

Tyrone Julián Johnson Dorantes

Control de Documentación

Control de Configuración

| Título: | Project Charter para Sistema “PsicoGestión” |
| --- | --- |
| Referencia: | PG-PC-03 |
| Autor: | Equipo 1 |
| Fecha: | 26 de agosto del 2026 |

Histórico de versiones

| Versión | Fecha | Estado | Responsable | Nombre de archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 25/Feb/2026 | A | Equipo 1 | Project Charter.doc |
| 0.2 | 24/Abr/2026 | A | Equipo 1 | PG-PC-v0.2.docx |
| 0.3 | 11/Agosto/2026 | A | Equipo 1 | PG-PC-0.3 |
| 0.4 | 26/Agosto/2026 | A | Equipo 1 | PG-PC-v0.4.docx |

Estado: (B)orrador, (R)evisión, (A)probado

Histórico de cambios

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.2 | 24/Abr/2026 | Ajuste de riegos por fuera de alcance para el equipo, perspectiva correcta y alineada al proyecto de SW, objetivos más concisos, dependencias actualizadas, factores de éxito claros y alineados al único alcance definido. |
| 0.3 | 11/Ago/2026 | Ajuste de fechas y nombres de los responsables. |
| 0.4 | 26/Ago/2026 | Actualización del cronograma conforme a la nueva Agenda de Trabajo: inicio del proyecto el 24/Ago/2026 y cierre el 05/Nov/2026; ajuste de la fecha de liberación del MVP al 03/Nov/2026 y de la meta de cronograma en Factores de Éxito del Proyecto. |

## Contenido

1 Requerimientos del Negocio	5

1.1 Antecedentes.	5

1.2 Objetivos del Negocio.	5

1.3 Riesgos del negocio.	5

2 Visión de la solución	6

2.1 Visión.	6

2.2 Principales características.	6

2.3 Suposiciones y Dependencias.	6

3 Alcance y limitaciones.	7

3.1 Alcance de la liberación inicial.	7

3.2 Alcance de las liberaciones posteriores.	7

3.3 Limitaciones y exclusiones.	7

4 Factores de éxito del proyecto.	8

## Lista de figuras

Requerimientos del Negocio

Antecedentes.

La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), ubicada en el Campus de Ciencias Sociales, ofrece servicios de consulta psicológica como parte de su compromiso social con la comunidad y como mecanismo de autofinanciamiento para la organización. Estas operaciones se llevan a cabo en un edificio dedicado que alberga diversas clínicas, entendidas como subdivisiones enfocadas en áreas específicas de la salud mental, tales como: clínica de pediatría, psicología del deporte, atención a casos de acoso sexual/judicial y atención general. El presente proyecto circunscribe su alcance exclusivamente a la Clínica de Asuntos Generales.

Dicha clínica brinda atención prioritaria a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, abarcando un amplio espectro demográfico de pacientes provenientes tanto de la ciudad de Mérida como de diversos municipios del interior del estado.

En la actualidad, el proceso de programación de citas se gestiona de manera manual y analógica. Los pacientes se comunican a través de un conmutador telefónico tradicional, y el personal administrativo asigna los espacios utilizando una agenda física. El flujo de atención telefónica se divide en dos escenarios principales:

- Primer contacto: Llamada inicial para la apertura del expediente, recolección de datos y realización del estudio socioeconómico (proceso que queda fuera del alcance de este proyecto).

- Citas de seguimiento: Programación de nuevas consultas para pacientes previamente registrados.

El alcance de este proyecto se centra estrictamente en el escenario de las citas de seguimiento. En el proceso actual, cuando un paciente ya registrado solicita una nueva consulta, el personal administrativo debe realizar una búsqueda manual en la agenda física, cotejando de manera simultánea la disponibilidad del especialista y la disponibilidad física del consultorio. Adicionalmente, se ejecuta un proceso de doble confirmación telefónica (double check) para mitigar el ausentismo de los pacientes (no-shows).

En síntesis, la problemática principal radica en la dependencia de herramientas manuales que dificultan la logística diaria. Por lo tanto, la iniciativa busca resolver esta necesidad a través del desarrollo de una herramienta web que permita al personal administrativo gestionar la agenda de citas de forma centralizada, facilitando el cruce de horarios entre pacientes, especialistas y espacios físicos.

Objetivos del Negocio.

La implementación del sistema de digitalización de agenda para la Clínica de Asuntos Generales persigue objetivos estratégicos y operativos claramente medibles, orientados a la optimización de recursos y la mejora en la calidad del servicio:

- Reducción de tiempos de gestión: Disminuir en un 60% el tiempo que el personal administrativo invierte en la búsqueda, asignación y registro de citas de seguimiento.

- Mitigación de inasistencias (No-shows): Reducir la tasa de pacientes que no asisten a su consulta en al menos un 30% mediante la optimización del proceso de confirmación de citas y la visualización clara de la disponibilidad en tiempo real.

- Optimización de espacios físicos: Incrementar la ocupación efectiva de los consultorios en hasta un 15%, eliminando los empalmes de horarios ("doble reserva") y los tiempos muertos entre consultas generados por errores de la agenda manual.

Fecha de Liberación

El despliegue a producción de la primera versión funcional (la cual corresponde a la primera interacción) del sistema está proyectado para el 03 de noviembre de 2026, lo que permitirá iniciar las operaciones digitalizadas en sincronía con el inicio del próximo ciclo de atención de la clínica.

Recursos Necesarios

Para garantizar el éxito en el desarrollo y despliegue del proyecto, se requiere la asignación de los siguientes recursos:

- Recursos Humanos: Un equipo de desarrollo (ingeniería de software) encargado del levantamiento de requerimientos, programación, pruebas e implementación; así como la disponibilidad parcial del personal administrativo de la clínica para la validación de la lógica de negocio y pruebas de aceptación de usuario (UAT).

- Recursos Tecnológicos: Una computadora de escritorio de uso personal. Lugar donde se ejecutará localmente la aplicación web. (No se requiere acceso a internet)

- Recursos Financieros: Presupuesto orientado a cubrir las horas de trabajo del equipo técnico durante las distintas fases del proyecto, además de una reserva de contingencia para riesgos identificados. La infraestructura y las herramientas de desarrollo son provistas institucionalmente por la UADY o mediante soluciones open source, por lo que no representan costos adicionales.

Retorno de Inversión (ROI)

El Retorno de Inversión del proyecto se sustenta en dos ejes principales: la eficiencia operativa del personal administrativo y la mejora indirecta en la tasa de asistencia de los pacientes.

En primer lugar, la digitalización de la agenda eliminará el tiempo invertido en la búsqueda manual de disponibilidad, el cruce de horarios entre especialistas y consultorios, y el registro en papel. Este ahorro en horas-hombre permite que la secretaria dedique más tiempo al proceso de confirmación telefónica (double-check), que es actualmente el único mecanismo real con el que cuenta la clínica para mitigar las inasistencias. (Dados las existentes restricciones organizacionales)

En segundo lugar, al contar con una vista centralizada del estatus de cada cita ("Agendada", "Confirmada", "Cancelada", "No Asistió"), la secretaria podrá identificar de forma inmediata qué pacientes aún no han confirmado su asistencia y priorizar sus llamadas de seguimiento. Esto no elimina los no-shows, pero optimiza significativamente el esfuerzo de confirmación, lo que se espera traduzca en una reducción gradual de la tasa de inasistencia.

El cálculo proyectado considera que la combinación de estos factores (menor tiempo de gestión por cita y mayor efectividad en las confirmaciones) permitirá recuperar un promedio de cinco consultas mensuales que actualmente se pierden por desorganización o por falta de seguimiento oportuno.

Es importante señalar que una reducción más agresiva de los no-shows requerirá la implementación de mecanismos automatizados de recordatorio (SMS, WhatsApp o correo electrónico), los cuales están contemplados como parte de liberaciones posteriores y no del alcance inicial.

Riesgos del negocio.

Durante el desarrollo, implementación y operación del sistema de agenda digital, se han identificado diversos factores de riesgo que podrían impactar negativamente los tiempos de entrega, los costos, la adopción del sistema o la continuidad del servicio clínico. Estos riesgos se clasifican de la siguiente manera:

#### 1. Riesgos Técnicos y de Infraestructura

- Conflictos de Concurrencia y Consistencia de Datos: Si el sistema carece de un control de concurrencia adecuado o se utiliza mediante credenciales compartidas sin un diseño de bandeja de entrada multiusuario, existe el riesgo de colisiones al editar la agenda. Impacto: Sobreescritura de datos, duplicidad de citas y pérdida de información, afectando directamente la confiabilidad de la agenda y la atención al paciente.

#### 2. Riesgos Operativos y de Adopción (UX).

- Rechazo del Sistema por Fricción en la Interfaz (Baja Usabilidad): Si el flujo de usuario requiere múltiples interacciones (exceso de clics, modales superpuestos, recargas constantes de página) para acciones críticas como agendar o cancelar, el personal administrativo enfrentará una alta carga cognitiva. Resistencia al cambio tecnológico. El personal optará por anotar en papel durante las llamadas y capturar en el sistema posteriormente, rompiendo la sincronización en tiempo real y generando una base de datos desactualizada.

- Ausencia de Estados de Transición en el Flujo de Citas: Si el sistema omite estados lógicos intermedios (como "Pendiente de aprobación" o "Por asignar"), las solicitudes entrantes carecerán de trazabilidad. Las solicitudes de nuevos pacientes pueden quedar en un vacío operativo, resultando en seguimiento tardío, pérdida de prospectos y una baja tasa de conversión a primeras citas.

- Cuello de Botella en el Hardware de Recepción: La dependencia operativa de unas únicamente dos líneas de teléfono físico fijo sin infraestructura de telecomunicaciones redundante (conmutador virtual o multilínea) limita la capacidad de entrada. Pérdida de llamadas en picos de demanda, sobrecarga de trabajo para el personal administrativo y pérdida de pacientes por falta de atención oportuna.

3. Riesgos de Gestión del Proyecto.

- Cambios tardíos en requisitos o lineamientos institucionales: Existe el riesgo de que la jefatura de la clínica o la dirección de la facultad soliciten modificaciones a los requisitos ya validados en etapas avanzadas del desarrollo.

- Problemas de despliegue: Durante la puesta en producción pueden presentarse incompatibilidades con el entorno real de la clínica (configuraciones de red, permisos, versiones de navegador) que no fueron detectadas en el ambiente de desarrollo.

- Aprobaciones tardías de entregables: Si los interesados clave (jefa de la clínica o director de la facultad) no revisan y aprueban los entregables dentro de los plazos acordados, el avance del proyecto se detiene.

Visión de la solución

Visión.

La visión de este proyecto es transformar la computadora de escritorio del personal administrativo de la Clínica de Asuntos Generales en un centro de control digital ágil, preciso y libre de estrés.

Una vez implementado el sistema, la secretaria dejará de depender de la memoria, el cruce manual de agendas físicas y la búsqueda apresurada de espacios bajo la presión de una llamada telefónica en curso. En su lugar, el mundo operativo de la recepción se definirá por la interacción con una interfaz rápida, intuitiva y de alta disponibilidad, que le permitirá visualizar la agenda de especialistas, la ocupación de los consultorios y el estatus de los pacientes en una sola pantalla y en tiempo real.

Para el usuario final (el personal administrativo), el sistema busca reducir la carga operativa asociada a la gestión manual de la agenda, eliminando los riesgos de empalmes de horarios, pérdida de trazabilidad de pacientes y duplicidad de tareas. Al simplificar los pasos mecánicos del proceso, se espera liberar tiempo operativo que pueda destinarse a la atención directa de los pacientes.

Desde la perspectiva del desarrollo, la visión es entregar una herramienta de software robusta, resiliente y diseñada a la medida de la realidad del entorno (considerando las intermitencias de red institucionales y la necesidad de concurrencia). Se busca construir un sistema con una experiencia de usuario (UX) de baja fricción, de modo que la transición del papel a la pantalla sea percibida por el personal como una evolución natural del proceso y no como una carga adicional.

Principales características.

El sistema de agenda digital está diseñado como una herramienta de alta eficiencia para la recepción, transformando operaciones manuales complejas en flujos de trabajo automatizados a través de las siguientes características clave:

- Gestión Centralizada de Pacientes: Un módulo de administración integral que permite registrar, actualizar y consultar el perfil de pacientes. Cuenta con un buscador optimizado para localizar expedientes en segundos durante una llamada telefónica, eliminando la necesidad de hojear registros físicos.

- Control Dinámico de Espacios Físicos (Salas): Un panel de administración dedicado a la infraestructura de la clínica. Permite dar de alta nuevos consultorios, inhabilitarlos temporalmente (por mantenimiento o contingencias) y visualizar el estatus de ocupación de cada espacio físico de manera individual.

- Motor Inteligente de Vinculación y Agendamiento: El componente central del sistema. Una agenda visual interactiva que cruza automáticamente tres variables críticas: la solicitud del paciente, la disponibilidad del especialista y el estatus del consultorio. Permite asignar citas con unos pocos clics, garantizando que todos los recursos estén alineados.

- Prevención de Colisiones en Tiempo Real: Un mecanismo de control lógico que impide la "doble reserva". Si una sala o un especialista ya tiene un bloque de tiempo asignado, el sistema bloquea automáticamente ese espacio para el resto de los usuarios, previniendo empalmes u overbooking sin importar cuántas secretarias estén operando el sistema al mismo tiempo.

- Interfaz de Alta Velocidad y Baja Fricción: Una experiencia de usuario (UX) diseñada para entornos operativos de alta demanda. Minimiza el número de clics, evita tiempos de recarga innecesarios y muestra toda la información vital en una sola pantalla, permitiendo al personal administrativo concretar el flujo de la cita antes de colgar el teléfono.

Suposiciones y Dependencias.

El desarrollo, implementación y operación continua del sistema de agenda digital están condicionados por factores externos relacionados con la infraestructura tecnológica y de servicios básicos de la facultad. A continuación, se detallan las suposiciones y dependencias críticas:

Suposiciones (Condiciones que asumimos como verdaderas para la viabilidad del proyecto):

- Disponibilidad mínima de hardware: Se asume que la clínica cuenta con equipo de cómputo funcional (PC o laptop) capaz de ejecutar un navegador web moderno sin ralentizaciones que afecten la operación del sistema. Y que no se ralenticen y afecten la captura de datos.

- Conocimiento de las condiciones operativas: Se asume que los interesados del proyecto comprenden que el funcionamiento del sistema depende de la disponibilidad de energía eléctrica y conectividad a internet en las instalaciones, factores que se encuentran fuera del alcance del desarrollo.

Dependencias (Factores externos de los cuales el sistema depende estrictamente para funcionar):

- Disponibilidad del personal administrativo de la clínica: La validación de la lógica de negocio y las pruebas de aceptación de usuario (UAT) dependen de la participación activa del personal administrativo. Su ausencia o baja disponibilidad podría generar retrasos en los ciclos de pruebas, impactando directamente el cronograma del proyecto.

- Operación de las líneas telefónicas: El flujo operativo de la clínica depende de dos líneas telefónicas fijas para la recepción de solicitudes de citas. Dado que este proyecto no contempla la modernización de la telefonía, cualquier falla en estas líneas queda fuera del alcance del sistema y afectaría la entrada de datos necesaria para las pruebas en entorno real.

Alcance y limitaciones.

Alcance de la liberación inicial.

La primera liberación del sistema PsicoGestión corresponderá al Producto Mínimo Viable (MVP) del proyecto y estará enfocada en digitalizar y optimizar el proceso administrativo de una agenda para la gestión de citas subsecuentes dentro de la Clínica de Asuntos Generales.

El objetivo principal de esta liberación es reemplazar el uso de agendas físicas mediante una herramienta digital que permita al personal administrativo registrar, consultar y gestionar citas de manera rápida, organizada y sin conflictos de horarios durante la atención de llamadas telefónicas.

El desarrollo del MVP se realizará mediante iteraciones funcionales progresivas que permitirán implementar, validar e integrar gradualmente las funcionalidades prioritarias del sistema.

Las funcionalidades contempladas dentro de la liberación inicial incluyen:

- Vista centralizada de agenda.

- Registro de citas subsecuentes.

- Validación de disponibilidad y prevención de empalmes.

- Gestión básica de estatus de citas.

- Gestión administrativa básica de pacientes.

- Gestión básica de terapeutas y salas.

- Inicio de sesión y control básico de acceso al sistema.

Estas funcionalidades se distribuirán en las siguientes iteraciones de desarrollo:

### Iteración 1. Autenticación

Implementación de la estructura base del sistema, autenticación y gestión de usuarios administrativos.

### Iteración 2. Pacientes y terapeutas

Implementación de funcionalidades relacionadas con consulta y actualización administrativa de pacientes previamente registrados, así como registro y consulta de terapeutas.

### Iteración 3. Salas, citas y agenda

Implementación de funcionalidades relacionadas con disponibilidad de salas y terapeutas, registro de citas subsecuentes, validación de horarios, prevención de conflictos de asignación y visualización de agenda.

### Iteración 4. Validación y despliegue

Ejecución de pruebas funcionales, validaciones operativas, corrección de incidencias, elaboración de documentación y preparación para el despliegue del sistema.

Alcance de las liberaciones posteriores.

### Secuencia de Liberaciones Posteriores (Roadmap)

Con el objetivo de garantizar una adopción gradual del sistema y minimizar el impacto operativo durante la transición al entorno digital, PsicoGestión será desarrollado bajo una arquitectura escalable que permita incorporar nuevas funcionalidades en futuras liberaciones sin afectar la estabilidad del Producto Mínimo Viable (MVP).

Una vez estabilizada la liberación inicial enfocada en la gestión de agenda y citas subsecuentes, se contemplan las siguientes liberaciones evolutivas del sistema:

Liberación 2: Expedientes Clínicos Digitales

Incorporación de funcionalidades relacionadas con digitalización del historial clínico del paciente, registro de notas de sesión, seguimiento clínico y consulta de información relacionada con la atención psicológica.

Reducirá la dependencia de documentación física y disminuirá el riesgo de pérdida de información clínica. Asimismo, permitirá a los especialistas consultar antecedentes del paciente desde una misma plataforma, facilitando el seguimiento clínico y mejorando la organización de la información.

Liberación 3: Control y Gestión de Practicantes

Incorporación de funcionalidades relacionadas con registro de asistencia de practicantes, control de horas de servicio social o prácticas profesionales, asignación de pacientes y seguimiento administrativo de terapeutas en formación.

Facilitará el control operativo y administrativo de practicantes, reduciendo actividades manuales relacionadas con seguimiento de asistencia y liberación de horas. Además, permitirá mejorar la organización y supervisión del personal en formación dentro de la clínica.

Liberación 4: Reportes y Estadísticas
Incorporación de funcionalidades relacionadas con generación de reportes operativos, métricas de asistencia y cancelaciones, indicadores de uso de salas y terapeutas, así como estadísticas relacionadas con la operación administrativa de la clínica.

Permitirá transformar la información operativa del sistema en indicadores útiles para la toma de decisiones administrativas, facilitando el seguimiento de la operación de la clínica y la generación de información estadística de apoyo para actividades de coordinación y gestión institucional.

Limitaciones y exclusiones.

Con el propósito de garantizar una implementación controlada y enfocada en las necesidades operativas prioritarias de la clínica, el Producto Mínimo Viable no contemplará en esta liberación:

- Gestión de expedientes clínicos digitales.

- Registro de notas clínicas o información psicológica especializada.

- Portal de autoagendamiento para pacientes.

- Notificaciones automáticas mediante SMS o WhatsApp.

- Generación de reportes estadísticos avanzados.

- Integraciones con sistemas externos.

- Funcionalidades relacionadas con control de inventario.

- Automatización de procesos clínicos especializados.

Las funcionalidades excluidas podrán evaluarse para futuras liberaciones conforme a las necesidades operativas de la clínica y la evolución del proyecto.

Factores de éxito del proyecto.

| Categoría de Cliente/Usuario | Beneficios principales | Actitudes | Características principales | Factores de éxito | Restricciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1er nivel (Coordinadora/Jefa de la clínica y Dirección de la Facultad) | Mayor control y visibilidad sobre la operación administrativa de la clínica, disponibilidad de información centralizada para seguimiento operativo, reducción de errores administrativos y mejora en la organización de recursos y citas. | Receptivos si el sistema demuestra estabilidad operativa, facilidad de seguimiento y beneficios claros para la administración de la clínica; cautelosos ante posibles afectaciones a la continuidad operativa o retrasos en la implementación. | Visualización centralizada de agenda, métricas de ocupación de salas y terapeutas, control de disponibilidad, reducción de conflictos de horarios y capacidad de validar el funcionamiento operativo del sistema. | El sistema debe operar sin afectar la continuidad de atención de la clínica, disminuir los empalmes y errores administrativos, mantener disponibilidad estable durante las actividades operativas y permitir una transición controlada del proceso manual al digital. | Presupuesto y recursos tecnológicos institucionales limitados; dependencia de la infraestructura actual de la facultad; el sistema debe ejecutarse sobre equipos existentes y no debe generar interrupciones en la operación diaria. |
| 2do nivel (Secretarias y personal administrativo) | Disminución de carga operativa durante llamadas y gestión de citas, reducción de empalmes y errores de agenda, mayor rapidez en el registro de citas y mejor control de la disponibilidad de salas y terapeutas. | Posible resistencia inicial derivada del uso histórico de agendas físicas; adopción favorable si el sistema resulta intuitivo, rápido y confiable para las actividades diarias. | Interfaz sencilla y centralizada, validación automática de conflictos de horarios, visualización rápida de disponibilidad, navegación simple y tiempos de respuesta adecuados para atención telefónica simultánea. | Poder registrar, modificar o consultar citas rápidamente durante una llamada, evitar dobles reservaciones, reducir errores administrativos y utilizar el sistema sin requerir capacitación técnica compleja. | Dependencia del hardware institucional actual (equipos Windows 7), conectividad institucional limitada y necesidad de mantener compatibilidad con los procesos administrativos existentes de la clínica. |
| 3er nivel (Terapeutas, becarios y prestadores de servicio social) | Mejor organización operativa de las citas, reducción de conflictos de horarios y disminución de cambios o cancelaciones derivadas de errores administrativos. | Su percepción dependerá principalmente de la mejora operativa generada por el sistema y de la disminución de incidencias relacionadas con la agenda. | No interactúan directamente con el sistema en el MVP; reciben beneficios indirectos derivados de una agenda más organizada y estable. | Disminución de empalmes de salas y terapeutas, mayor estabilidad en la programación de sesiones y reducción de incidencias administrativas que afecten la atención clínica. | No tendrán acceso directo a la gestión del sistema durante esta liberación; dependen completamente de la correcta operación realizada por el personal administrativo. |

|  | Objetivo | Restricciones | Rangos permitidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Agenda | Cumplir con el cronograma definido para el desarrollo, validación e implantación del MVP del sistema PsicoGestión. La liberación 1.0 deberá estar validada y entregada formalmente en noviembre de 2026 conforme a los hitos establecidos en el proyecto. | El proyecto debe ajustarse al calendario académico y a la disponibilidad operativa de la clínica para validaciones, pruebas y capacitación. | Variación máxima de ±5 días hábiles en actividades internas no críticas, siempre que no afecten la liberación final del MVP. |
| Características | Implementar las funcionalidades esenciales del MVP relacionadas con autenticación, gestión de pacientes, terapeutas, salas, citas, agenda y validación de conflictos de horarios. | El alcance se limita exclusivamente a funcionalidades administrativas definidas para el MVP. Quedan fuera de alcance expedientes clínicos, módulos financieros y automatizaciones avanzadas. | 70–80% de las características principales implementadas y operativas en la liberación 1.0. |
| Calidad | Garantizar la estabilidad operativa del sistema y minimizar errores críticos relacionados con la gestión de citas, disponibilidad y empalmes de horarios. | Las pruebas funcionales y validaciones dependen de la disponibilidad del personal administrativo y del entorno institucional para pruebas operativas. | 90–95% de las pruebas funcionales y de integración aceptadas antes de la liberación del MVP. |
| Personal | Mantener un equipo suficiente para ejecutar las actividades de análisis, desarrollo, configuración, pruebas y validación del sistema durante todas las iteraciones del proyecto. | Los recursos humanos disponibles corresponden al equipo académico asignado y su disponibilidad está sujeta a cargas académicas y tiempos institucionales. | 4 personas asignadas al equipo de desarrollo, además de los responsables de liderazgo, configuración y QA. |
| Costo | Mantener el proyecto dentro del presupuesto base estimado para el desarrollo e implementación del MVP. | El presupuesto y los recursos tecnológicos institucionales son limitados. Cualquier desviación relevante deberá notificarse formalmente. | Un máximo de 10% arriba del costo planeado antes de reportarlo a la dirección. |