PLAN DE PRUEBAS POR INCREMENTO (PG-PP)

DEL PROYECTO PSICOGESTIÓN

Versión 0.1

28 de agosto de 2026

Realizó:

Victor Hugo Rosado Koyoc

Control de Documentación

## Control de Configuración

| Título: | Plan de Pruebas por Incremento (PG-PP) del Proyecto PsicoGestión |
| --- | --- |
| Referencia: | PG-PP-01 |
| Autor: | Equipo 6 |
| Fecha: | 28 de agosto de 2026 |
| Documento base: | SQAP del Proyecto PsicoGestión (PG-SQAP-01, v0.1) y ERS_PsicoGestión (v0.3) |

## Histórico de versiones

| Versión | Fecha | Estado | Responsable | Nombre de archivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 28/Ago/2026 | B | Equipo 6 | PG-PP-v0.1.docx |

Estado: (B)orrador, (R)evisión, (A)probado

## Histórico de cambios

| Versión | Fecha | Cambios |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 28/Ago/2026 | Primera versión borrador. Elaborado como documento previo a la generación/actualización de los Casos de Prueba (PG-CT), conforme al proceso definido en el SQAP (PG-SQAP-01), sección 5.4 Fase de Pruebas, paso 1 'Elaboración del Plan de Pruebas'. |

APROBACIÓN

____________________________________________

[Nombre]        [Fecha]

Líder del proyecto

____________________________________________

[Nombre]        [Fecha]

Responsable de Pruebas y Calidad (QA/Tester)

____________________________________________

[Nombre]        [Fecha]

Administrador de la Configuración

# 1. Objetivo General de las Pruebas

Verificar que el Producto Mínimo Viable (MVP) del sistema PsicoGestión cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el ERS_PsicoGestión (v0.3), mediante la ejecución de pruebas planificadas que permitan detectar defectos de forma temprana, validar la correcta gestión de citas, pacientes y salas, y asegurar que el sistema es apto para su uso operativo por parte del personal administrativo de la clínica SEAP, antes de su liberación.

Este plan da cumplimiento a lo establecido en el Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQAP, PG-SQAP-01), sección 5.4 'Fase de Pruebas', como el primer producto de trabajo de dicha fase, previo a la generación de los Casos de Prueba (PG-CT).

## 1.1 Objetivos específicos

- Definir el alcance, la estrategia y los niveles de prueba que se aplicarán al MVP.

- Establecer las funcionalidades prioritarias a evaluar, con énfasis en la gestión de citas de seguimiento, la disponibilidad de terapeutas y salas, y la prevención de conflictos de horario.

- Definir los criterios de entrada, aprobación y rechazo de cada ciclo de pruebas.

- Establecer los roles, herramientas y el entorno necesarios para la ejecución de las pruebas.

- Servir de base para la elaboración de los Casos de Prueba (PG-CT) y el Reporte de Ejecución de Pruebas (PG-TP).

# 2. Alcance de las Pruebas del MVP

El alcance de este plan es consistente con el definido en el SQAP: se enfoca en el Producto Mínimo Viable, orientado a la gestión administrativa de citas de seguimiento para pacientes previamente registrados.

## 2.1 Dentro del alcance

- Administración de cuentas: registro de usuarios con credenciales UADY, inicio y cierre de sesión, recuperación de cuenta.

- Administración de pacientes: registro, visualización, actualización y eliminación de pacientes.

- Administración de salas: alta, baja y consulta de disponibilidad de salas.

- Administración de citas: agendado, modificación, cancelación y consulta de citas, incluyendo la validación de conflictos de horario y la disponibilidad de terapeutas y salas al momento de agendar.

- Agenda: visualización e impresión de la agenda por día, semana y mes.

- Página de inicio y navegación entre módulos.

- Requisitos no funcionales relevantes: tiempos de respuesta, seguridad de credenciales y contraseñas, confidencialidad de datos de pacientes, portabilidad entre navegadores y dispositivos.

## 2.2 Fuera de alcance

- Procesos clínicos, expedientes clínicos, gestión financiera y cobros.

- Mantenimiento de infraestructura física y administración de la red institucional.

- Administración de terapeutas (alta, edición y baja del perfil del terapeuta): por decisión del equipo, esta funcionalidad queda fuera del alcance de la presente versión de los Casos de Prueba (PG-CT) y, en consecuencia, de este ciclo de pruebas. La disponibilidad de terapeutas al momento de agendar una cita sí se mantiene dentro del alcance (ver sección 3), ya que es una validación propia del módulo de Citas y un criterio de salida explícito del SQAP. Se recomienda incorporar la administración de terapeutas como módulo de prueba en un incremento posterior.

- Cualquier funcionalidad no contemplada dentro del MVP definido en el SQAP.

# 3. Funcionalidades que Serán Evaluadas

Conforme al SQAP, deberán elaborarse casos de prueba relacionados principalmente con: registro de citas de seguimiento, validación de disponibilidad de terapeutas, validación de disponibilidad de salas, prevención de conflictos de horarios y consulta de pacientes previamente registrados. Estas cinco funcionalidades se marcan como prioridad Alta en la tabla siguiente; el resto de los módulos del MVP se evalúan con la prioridad indicada.

| Módulo (ERS) | Funcionalidad evaluada | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| 1. Administración de cuentas | Registro de usuarios, inicio/cierre de sesión, recuperación de cuenta | Media |
| 3. Administración de pacientes | Registro, consulta y actualización de pacientes previamente registrados | Alta |
| 4. Administración de salas | Alta de salas y validación de disponibilidad de salas | Alta |
| 5. Administración de citas | Registro de citas de seguimiento, disponibilidad de terapeutas, prevención de conflictos de horario, modificación y cancelación | Alta |
| 6. Agenda | Visualización e impresión de la agenda | Media |
| 7. Página de inicio | Navegación entre módulos | Baja |
| No funcionales | Tiempos de respuesta, seguridad de credenciales, confidencialidad de datos, portabilidad entre navegadores/dispositivos | Media |

Nota: el detalle caso por caso de estas funcionalidades —con datos de entrada, pasos y resultado esperado— se encuentra en el documento Casos de Prueba (PG-CT), disponible como archivo de Excel adjunto a este plan.

# 4. Estrategia General de Pruebas

## 4.1 Niveles de prueba

- Pruebas unitarias: a cargo del Equipo de Desarrollo, sobre métodos y funciones de cada módulo antes de su integración.

- Pruebas de integración: a cargo del Equipo de Desarrollo, para verificar la interacción correcta entre citas, terapeutas, salas y pacientes registrados.

- Pruebas de sistema: a cargo del Responsable de Pruebas y Calidad (QA/Tester), sobre el sistema integrado y en un entorno controlado, con base en los Casos de Prueba (PG-CT).

- Pruebas de aceptación: coordinadas por el Líder del Proyecto y el Responsable de Pruebas y Calidad, con la participación de la Coordinadora de la Clínica y/o el personal administrativo.

## 4.2 Enfoque y técnicas

- Enfoque de caja negra basado en requisitos: los casos de prueba se derivan directamente de los requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF) de la ERS vigente.

- Cobertura de escenarios favorables y no favorables (positivos y negativos), conforme a lo exigido por el SQAP.

- Partición de equivalencia y análisis de valores límite para las validaciones de campo (longitud de nombre, edad mínima, formato de correo/CURP, límites de contraseña, etc.).

- Pruebas de regresión después de cada corrección de defectos o integración de módulos.

# 5. Herramientas y Entorno de Pruebas

## 5.1 Herramientas (consistentes con el SQAP)

- GitHub: control de versiones, integración de módulos y almacenamiento del repositorio.

- Microsoft OneDrive: almacenamiento de planes, casos de prueba, matrices y reportes.

- Entornos de desarrollo (VS Code, Eclipse, IntelliJ): ejecución de pruebas unitarias y corrección de defectos.

- Entornos virtuales: ejecución de pruebas de integración y de sistema en ambiente controlado.

- Sistemas de gestión de bases de datos (MySQL, SQLite, MongoDB): validación de persistencia e integridad de datos.

- Frameworks y librerías (Django, SpringBoot): validación de funcionalidades durante pruebas unitarias, de integración y de sistema.

## 5.2 Entorno de pruebas

- Navegadores web modernos: Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge, conforme al requisito de portabilidad de la ERS (RNF de portabilidad, sección 3.7.5).

- Dispositivos: computadora de escritorio, laptop y tablet.

- Ambiente aislado de pruebas (no productivo), con base de datos de prueba independiente de la información real de pacientes.

## 5.3 Datos de prueba

Se deberá contar con un conjunto de datos ficticios de prueba: usuarios administrativos, pacientes previamente registrados, salas y horarios de disponibilidad, suficientes para cubrir los escenarios favorables y no favorables definidos en los Casos de Prueba (PG-CT). Estos datos no deben corresponder a información real de pacientes ni terapeutas de la clínica.

# 6. Roles y Responsabilidades

Roles definidos conforme al SQAP (PG-SQAP-01), sección 5.4 'Fase de Pruebas'.

| Rol | Responsabilidades en este plan |
| --- | --- |
| Líder del Proyecto | Coordinar y supervisar las actividades de prueba; revisar y aprobar este plan, los reportes y los resultados de pruebas; dar seguimiento a los defectos identificados. |
| Equipo de Desarrollo | Ejecutar pruebas unitarias, revisiones por pares y pruebas de integración; corregir defectos identificados; ejecutar pruebas de regresión. |
| Responsable de Pruebas y Calidad (QA/Tester) | Elaborar este plan y los Casos de Prueba (PG-CT); coordinar la ejecución de pruebas funcionales, de sistema y aceptación; registrar incidencias y defectos; validar correcciones; elaborar el Reporte de Ejecución de Pruebas (PG-TP). |
| Administrador de la Configuración | Gestionar versiones y productos de trabajo generados durante la fase de pruebas; controlar la trazabilidad de documentos, reportes y evidencias. |
| Coordinadora de la Clínica y/o personal administrativo | Participar en las pruebas de aceptación del MVP; validar que las funcionalidades cumplan con las necesidades operativas de la clínica; comunicar observaciones detectadas durante la validación funcional. |

# 7. Cronograma de Pruebas

Cronograma tentativo, alineado al periodo oficial del proyecto (agosto-octubre 2026) referido en el SQAP. Debe validarse y ajustarse contra el Cronograma general del proyecto y el Plan de Desarrollo de Software.

| Actividad | Periodo tentativo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Elaboración y aprobación del Plan de Pruebas (PG-PP) | Semana 1 | QA/Tester, Líder del Proyecto |
| Generación de Casos de Prueba (PG-CT) | Semana 1-2 | QA/Tester |
| Pruebas unitarias por módulo | Continuo, por incremento | Equipo de Desarrollo |
| Revisión por pares y gestión de defectos | Continuo, por incremento | Equipo de Desarrollo |
| Integración de módulos y pruebas de integración/regresión | Semana 3-6 | Equipo de Desarrollo |
| Pruebas de sistema (funcionales, caja negra) | Semana 6-7 | QA/Tester |
| Pruebas de aceptación con la clínica | Semana 8 | QA/Tester, Coordinadora de la Clínica |
| Reporte de Ejecución de Pruebas (PG-TP) y cierre | Semana 8-9 | QA/Tester, Líder del Proyecto |

# 8. Gestión de Defectos

La gestión de defectos sigue el procedimiento definido en el SQAP (sección 5.4): Al detectarse un defecto durante pruebas unitarias, revisión por pares, integración, sistema o aceptación, quien lo detecta llena el Formato de Reporte de Defectos (PG-RD) y notifica al Líder del Proyecto.

- El Equipo de Desarrollo corrige el defecto y ejecuta nuevamente las pruebas correspondientes (incluyendo pruebas de regresión cuando aplique).

- El Responsable de Pruebas y Calidad valida la corrección; si no se detectan defectos adicionales, llena el Formato de Aprobación de Pruebas.

- El Reporte de Defectos (PG-RD) debe almacenarse en /docs/pruebas/defectos/ del repositorio GitHub y en Microsoft OneDrive, firmado por el Líder del Proyecto y el Administrador de la Configuración.

Se recomienda clasificar los defectos por severidad (Crítica, Alta, Media, Baja) al momento de reportarlos en el PG-RD, para priorizar su corrección; esta clasificación deberá alinearse con lo que defina el propio formato PG-RD del proyecto.

# 9. Criterios de Aprobación y Rechazo

## 9.1 Criterios de entrada (para iniciar un ciclo de pruebas)

- Los Casos de Prueba (PG-CT) correspondientes al módulo o incremento están elaborados y aprobados.

- El módulo a probar se encuentra implementado y desplegado en el entorno de pruebas.

- Se cuenta con los datos de prueba necesarios (ver sección 5.3).

## 9.2 Criterios de salida (para cerrar un ciclo de pruebas)

Alineados con los criterios de salida de la Fase de Pruebas del SQAP:

- Se han detectado y corregido todos los defectos identificados durante el proceso de pruebas.

- Los módulos están completamente integrados y funcionan correctamente dentro del sistema.

- Las funcionalidades relacionadas con gestión de citas, disponibilidad de terapeutas, disponibilidad de salas y validación de horarios cumplen con los requerimientos establecidos en la ERS.

- La Coordinadora de la Clínica y/o el personal administrativo han validado satisfactoriamente las pruebas de aceptación del MVP.

## 9.3 Criterios de rechazo

- Se identifican defectos críticos que impiden el uso de una funcionalidad Must Have (M) de la ERS (p. ej. agendar, consultar o cancelar una cita).

- Los Casos de Prueba (PG-CT) no cubren una funcionalidad dentro del alcance definido en la sección 2.1.

- El entorno de pruebas no cuenta con los datos o la configuración necesarios para ejecutar los casos de prueba.

# 10. Documentos Relacionados

- ERS_PsicoGestión, versión 0.3 (27/mayo/2025) — requerimientos funcionales y no funcionales base.

- Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQAP), PG-SQAP-01, versión 0.1 (11/agosto/2026) — documento que da origen a este plan.

- Casos de Prueba (PG-CT) — matriz de casos de prueba derivada de este plan y de la ERS.

- Matriz de Trazabilidad de Requerimientos (pendiente de elaborar, referida en el SQAP, sección 5.4, actividad 6 'Pruebas de Sistema y Aceptación').

- Reporte de Ejecución de Pruebas (PG-TP) y Formato de Reporte de Defectos (PG-RD) (pendientes de generarse durante la ejecución de este plan).